## Slide 1
RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS · ETAPA 5
O que ainda falta no CoreMotion
Inventário completo da rodada de documentação: 76 lacunas catalogadas, com prova em arquivo e linha.
REPOSITÓRIO
FeufeuP/-CoreMotion
COMMIT
b0827ec · main
DATA
19/10/2026
76
lacunas catalogadas
Notes: Abrir o deck pelo contrato de confiança: nada aqui e chute. Tudo que está escrito foi lido no repositório em 19/10/2026. 40s.

## Slide 2
COMO LER ESTA LISTA
Cinco estados, nenhuma suposição
FALTA
O entregável não existe no repositório
PARCIAL
Existe, mas não cobre o contrato inteiro
PENDENTE
Depende de decisão ou dado da equipe
BLOQUEADO
Não começa antes de um contrato ser aprovado
NÃO VERIFICADO
Pode até existir, mas não há prova em execução
REGRA DE HONESTIDADE
Nada é declarado concluído sem evidência.
O que não foi testado em execução recebe NÃO VERIFICADO em vez de suposição favorável.
6 checks estão fora da contagem de 76 por isso.
Notes: Explicar a diferença entre FALTA e NÃO VERIFICADO: a segunda protege o TCC de afirmar o que não foi provado. 35s.

## Slide 3
VEREDITO DA RODADA
O projeto documenta, mas não entrega
Compila, sobe — e nada está provado. A superfície do app existe; autenticação, autorização, pagamento e persistencia são fachada, enquanto segredo real, documentação de execução e TCC ainda não saíram do papel.
0 / 7
entregáveis da etapa fechados
13
lacunas de identidade e acesso
2
bloqueadores dependente de decisão
1
P0: credencial exposta no código
Provas da rodada: npm install 995 pacotes · type-check PASS · lint 0 erros (23 avisos) · build PASS · GET / 200 · /api/products 500 · /api/stores e /api/users 500.
Nada disso prova negócio: o banco devolve 500 e a home cai no mock.
Notes: Fechar o veredito e já emendar: o build passar não significa o produto funcionar. 50s.

## Slide 4
OS 7 ENTREGÁVEIS EXIGIDOS
Seis faltam, um só existe
ENTREGÁVEIS FORMAIS (docs/etapa-5)
① DOCUMENTO FINAL DE EXECUÇÃO — FALTA (não existe; virou guia)
② PLANO DE TESTES — FALTA (só um parágrafo no guia)
③ PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO — FALTA (rascunho por pessoa)
④ RELATÓRIO DE EXECUÇÃO — PARCIAL (roda de 19/10 sem testes)
⑤ DAILY REPORT — PARCIAL (1 dia em 4)
ARTEFATOS TÉCNICOS
① CODE REVIEW — PARCIAL: 3 relatórios, sem decisão registrada
② IMPLEMENTAÇÃO — PARCIAL: nada corrigido em app/, components/, lib/, services/
③ REPOSITÓRIO — PARCIAL: sem README, sem CI, sem testes automatizados
④ DEMO PUBLICADA — PENDENTE: sem link; o guia diz para não subir
⑤ TCC — FALTA: 0 capturas, 0 figuras, 0 tabelas, seções 1 a 6 vazias
⑥ DIAGRAMAS — PARCIAL: casos de uso e fluxograma; falta o de atividades
⑦ APRESENTAÇÃO — FALTA: comecou nesta rodada
P0 antes de qualquer item de acabamento: credencial do banco exposta no código, empacotada no build e pública no GitHub (valor redigido neste deck).
Notes: Ler as duas colunas em sequência, uma linha por clique. Fechar com o P0: e o único item que cresce a cada push. 1min.

## Slide 5
AS 4 FRENTES
Onde a rodada parou em cada frente
PESSOA 1 · BACKEND
14 lacunas registradas (B-02 a B-15)
B0 a B4 sem linha de negócio
Zero arquivos de backend criados
FALTA
PESSOA 2 · FRONTEND
11 lacunas registradas (F-01 a F-11)
Um arquivo único no lugar do fluxo
Zero telas capturadas
FALTA
PESSOA 3 · DOCUMENTOS
16 itens pendentes ou faltando
Cap. 1 a 6 do TCC vazios
Falta diagrama de atividades
FALTA
PESSOA 4 · QUALIDADE
Nenhum teste escrito
Plano e relatório só no guia
README e links ausentes
FALTA
As quatro pastas de frente (pessoa-1 a pessoa-4) contêm apenas README: nenhum plano, execução ou review individual foi escrito.
Notes: Enfatizar a simetria: nenhuma frente tem motivo para acreditar que está mais avançada que as outras. 45s.

## Slide 6
P0 · ANTES DE QUALQUER CÓDIGO
A credencial que vale mais que todo o resto
O QUE ESTÁ EXPOSTO
Senha do banco, URL do projeto Supabase e anon key — fixados no código em lib/db.ts, lib/supabase.ts e services/supabaseClient.ts.
ONDE CHEGOU
No bundle de produção dentro de .next: 2x no JS do navegador e 3x no server chunk — além do histórico do Git.
COMO O PADRÃO VIRA REGRA
resolveDatabaseUrl() usa o padrão embutido quando DATABASE_URL não existe: a infra passa a depender da credencial vazada.
POR QUE NÃO BASTA APAGAR
Remover o arquivo não muda o histórico; o valor segue vivo no Supabase enquanto não for rotacionado.
ORDEM QUE A EQUIPE PRECISA EXECUTAR (acesso humano, não o Arena)
1 · rotacionar a senha no Supabase (ação humana)
2 · DATABASE_URL via variavel de ambiente
3 · remover o default de lib/db.ts e os hardcodes
4 · revogar anon key se houver políticas permissivas
5 · reescrever história + BFG, com a equipe
6 · reavaliar exposição do e-mail do Mestre Admin
CONSEQUÊNCIA
Quem tem a senha conecta direto no Postgres, fora do Auth e do RLS: lê e escreve users, profiles, stores, products, orders e community_posts.
Risco agravado por políticas permissivas: GRANT ALL to anon e INSERT sem checagem de dono.
Notes: Este e o único slide que pede ação imediata fora do escopo do TCC. Nomear quem roda a credencial e registrar data e hora. 1min.

## Slide 7
FRENTE 1 · IDENTIDADE E ACESSO
Login que entra em qualquer conta
1 · Usuário envia e-mail e senha ao login
2 · signInWithPassword falha: só console.warn, sem retornar erro
3 · Código associa usr_<timestamp> fabricado ao e-mail já cadastrado
4 · Papel vem de user_metadata; Mestre Admin por lista de e-mails
5 · Sync grava ou reativa a linha em public.users e devolve success: true
6 · O resto da aplicação trusts role / userId / seller_id vindos do cliente
PROVA
services/auth.ts:88-134 — catch com console.warn e continuação; usr_<timestamp> no código de produção.
IMPACTO
Quem conhecer o prefixo de um e-mail cadastrado passa a ver painel de vendedor e, no Mestre Admin, dados de outras lojas.
CONTRATO ALVO
401 para credencial inválida e 403 para papel insuficiente; session.ts + cookies httpOnly; API sem papel no corpo.
Sem o lote B1 (helper de sessão + rotas protegidas + revogação), os lotes B2 e B3 ficam sem base: auth, papéis e RLS dependem dele.
Notes: Percorrer os 6 passos uma linha por vez. Deixar claro que o problema é de arquitetura, não de digitação. 1min05.

## Slide 8
FRENTE 2 · NEGÓCIO
A escada de acesso existe só no contrato
HIERARQUIA EXIGIDA PELO TEMA
Visitante ler loja, produto e comunidade; pedir credenciamento
Usuário perfil, pedidos, anúncios, denunciar e bloquear
Vendedor CRUD de loja e de anúncio, status de pedido
Supervisor lojas, produtos e pedidos do seu escopo — sem financeiro
Admin usuários, aprovação, roles, segredos e plataforma
O QUE O CÓDIGO TEM HOJE
4 papéis no código: visitor | user | seller | admin
supervisor: zero ocorrências em qualquer arquivo
atleta: default de cadastro — papel que não e da hierarquia
'Lojista' existe só como vínculo stores.owner_id, nunca como papel
Botões administrativos de fachada: aparecem e fazem nada
D-01 não tem resposta da equipe — então types.ts, migração e RLS continuam sem base para começar.
Matriz-alvo com 26 capacidades já escrita em docs/etapa-5/contratos/matriz-permissoes.md — e a base do lote B2.
Notes: Este slide justifica por que a frente 1 está parada: falta decisão de negócio, não código. 50s.

## Slide 9
FRENTE 1 · BANCO, RLS E DADOS
O banco pergunta por uma tabela que não existe
TABELAS
users, products, stores, orders, community_posts. A única migração cria profiles — e nunca cria public.users.
MIGRAÇÕES
1 arquivo em supabase/migrations; os 9 scripts avulsos em scripts/ não criam as tabelas que as APIs leem.
UPDATE
profiles_update_policy aceita edição de qualquer linha para is_admin(), sem WITH CHECK: admin pode escrever como outro usuário.
INSERT
Permite qualquer autenticado inserir profiles, sem checagem de auth.uid() = id.
GRANTS
GRANT ALL to anon e authenticated: qualquer pessoa sem login atinge as tabelas.
RLS REAL
Não verificado: sem acesso ao banco do projeto, não dá para provar que as políticas estão ativas na base remota.
Enquanto a API consultar public.users, o 500 de /api/products não é detalhe de infraestrutura: é prova de que a camada de dados do tema nunca foi entregue.
Correção com escopo fechado: uma migração incremental com users + RLS + WITH CHECK, testada em ambiente próprio.
Notes: Aqui o discurso é curto: schema, migração e RLS são um trabalho só, e nenhum dos três está pronto. 55s.

## Slide 10
NEGÓCIO COMO FACHADA
A loja abre, mas nada fica no caixa
CATÁLOGO
GET /api/products existe e faz SQL — mas o 500 aciona o fallback INITIAL_PRODUCTS
POST /api/products grava no Supabase sem conferir papel, preço ou dono
Server Actions confiam no userId vindo do cliente: um POST pode virar admin
Resultado: a vitrine nunca aparece vazia, mas não reflete o banco
CHECKOUT
PIX gerado com Math.random(): copia a chave da loja e marca paid (orderService.ts:7-20)
QR e imagem do api.qrserver.com com texto arbitrário; modal diz custódia segura
Aprovado no sandbox grava payment_status completed direto no estado do navegador
Ordens nunca passam por app/api/orders nem por Server Action — nem viram pedido de verdade
VERIFICAÇÃO
Solicitar verificação chama requestVerification e escreve rejected — sem Admin, motivo ou prazo
A interface continua mostrando pending: o usuário lê algo que o código já negou
Aprovação de loja não existe em nenhum endpoint
COMUNIDADE
Postar e denunciar escrevem só no estado local; ao recarregar, o conteúdo desaparece
Bloquear só esconde em quem bloqueou — não impede nova denúncia no backend
CRUD e moderação comunitária: simplesmente não há
Corrigir a aparência da interface é o passo mais atrasado aqui: primeiro o contrato, depois os endpoints, depois a tela. O contrato de catálogo nem foi escrito ainda.
Bloco exige o contrato aprovado para que a interface pare de mentir sobre o que aconteceu.
Notes: Não prometer 'só falta mexer na aparência': o negócio depende do contrato de catálogo, que ainda não existe. 55s.

## Slide 11
FRONTEND, UX E ACESSIBILIDADE
Uma tela faz o papel do aplicativo inteiro
AS QUATRO RAÍZES DO PROBLEMA
① Menu que não leva a lugar nenhum: 'Meu perfil' abre 'Páginas próximas' e a newsletter do rodapé não faz nada
② Um app de uma tela só: app/page.tsx alterna as 26 visões por switch em activeView; o login é um modal — nada tem URL, histórico ou deep link
③ Identidade no navegador: supabase-auth.ts está morto (0 importadores) e o 'Mestre Admin' entra com um clique no painel
④ Admin para quem quiser: Sidebar expõe o seletor 'Modo' a qualquer visitante e o atalho de Acesso Rápido a Admin
ESTADOS
Sem vazio, carregando, erro e negado: a tela cheia de dados e o fallback INITIAL_* quando a API falha. loading e error coexistem no store sem render.
UX MORRENDO
SmartScanView.tsx (356 linhas) sem importador; components/ui/* sem uso; subpastas que só reexportam; GEMINI_API_KEY no .env.example sem uso real.
QUALIDADE VISUAL
Zero capturas, nenhum teste de teclado, foco/Escape confirmado; responsivo e a11y sem medição — NÃO VERIFICADO não e reprovado.
Ordem de recuperação: rota e URL reais → estados de loading/vazio/erro/acesso negado → remover demo, Modo e o seletor de perfil → só então o design system do guia.
Os quatro itens do guia (grafias, acentos, termos e nomes das entidades) continuam sem verificação de nenhum tipo.
Notes: Puxar o seletor 'Modo' porque qualquer visitante consegue entrar como Admin sem senha. 50s.

## Slide 12
QUANTO FALTA
76 lacunas catalogadas, 0 concluídas
Frente 1 · identidade e acesso 13 █████████████
Frente 4 · testes e entrega 11 ███████████
Contratos e decisões 11 ███████████
Frente 2 · negócio e catálogo 10 ██████████
Frente 3 · TCC e diagramas 10 ██████████
Dados acadêmicos 10 ██████████
Higiene de repositório 8 ████████
Bloqueadores P0 3 ███
FALTA 46 · PARCIAL 6 · PENDENTE 22 · BLOQUEADO 2
+6 verificações NÃO VERIFICADO (fora da contagem)
COMO LER
A contagem é por leitura do repositório, não por impressão: cada item aponta arquivo e linha (ou a ausência do arquivo).
O bloco mais cheio é o de identidade — porque dele dependem negócio, comunidade, checkout e entrega.
Nenhum item está marcado como concluído; o que passou em teste virou PARCIAL, nunca FEITO.
Notes: Número-chave para a banca: 76 lacunas, 62 com dono e prazo possível. A lista integral está no repositório. 45s.

## Slide 13
O QUE SÓ A EQUIPE RESPONDE
Onze decisões travadas, dez dados ausentes
DECISÕES DA MATRIZ (rascunho, sem ata)
D-01 Lojista é papel de acesso ou vínculo com a loja?
D-02 Supervisor e Admin podem criar loja?
D-03 Quem aprova a verificação de loja?
D-04 Supervisor pode banir conta?
D-05 Supervisor ve a lista de usuários — e quais campos?
D-06 Supervisor ve ou edita pedidos?
D-07 Admin ve financeiro por loja ou agregado?
D-08 Quem administra segredos de integração?
D-09 Como isolar o modo demo: flag, rota ou remover?
D-10 Admin pode se rebaixar ou se excluir?
D-11 Publicar contrato-catálogo.md antes de codar
DADOS QUE NINGUÉM PODE PRESUMIR
A-01 Grafia oficial: CoreMotion, CoreMotiom ou Core Motiom?
A-02 Nomes completos dos quatro integrantes
A-03 Instituição, curso, cidade e período reais
A-04 Orientador e coorientador
A-05 Banca, data de defesa e conceito (não fabricar)
A-06 Prazo, duração da defesa e formato dos links
A-07 'Apenas no github.com': código, demo ou ambos?
A-08 Autorização para rotacionar, limpar histórico e publicar
A-09 Segundo PDF de requisitos, se existir
A-10 Consentimento para usar imagens reais da equipe
Folha de aprovação fica em branco até a banca existir.
Nada aqui trava as outras frentes: registre PENDENTE, siga pelo contrato publicado e volte na decisão quando a equipe bater o martelo.
Notes: Pedir explicitamente 15 minutos de reunião para D-01 e a grafia oficial: são as duas que seguram mais trabalho. 50s.

## Slide 14
ORDEM DE EXECUÇÃO
Sete passos — e nada de corrigir antes da lista
1 · Rotacionar a credencial no Supabase → ação humana, sem isso nada se resolve
2 · Helper de sessão e autorização em todas as rotas → lote B1
3 · Papéis, migração incremental e RLS → B2 e B3, depois de D-01 a D-10
4 · Remover demo, localStorage e o fallback INITIAL_* → F0 e F2
5 · Verificação de loja, checkout e estados de UI → F1 e F3
6 · Ambiente de teste, plano, execução, relatório e README → frente 4
7 · TCC, diagramas, Daily, slides e links → frente 3 e fechamento
ANTES DO PUSH
Nenhum commit novo enquanto a senha antiga valer; nenhum arquivo de código tocado nesta rodada.
DURANTE A RODADA
Cada frente roda lint, type-check e build e registra comando, resultado e limitação na própria pasta.
ANTES DA DEFESA
README reproduzido em ambiente limpo, links abertos em janela anônima e TCC conferido contra o modelo.
Cada item da lista tem dono, critério de aceite e evidência em docs/etapa-5/PENDÊNCIAS-E-LACUNAS.md.
Notes: Fechar com a sequência: segurança primeiro, contrato depois, interface por último. 1min.

## Slide 15
ANIMAÇÕES E TRANSIÇÕES
O movimento que a API não escreve — e como obtê-lo
O QUE A API EXPÕE
Formas, cores, opacidade, transformações, texto, tabelas, vídeo, z-order e fundo: tudo isso o Google Slides API grava — e foi assim que este deck nasceu.
Transição de slide e animação de objeto não tem request correspondente na API v1 (nem no Apps Script).
Por isso nada foi inventado nem simulado: as animações deste PPTX foram gravadas direto no XML da apresentação.
COMO DAR MOVIMENTO
1 · Este arquivo: transições por slide (Fade, Push, Morph) e entrada por parágrafo a cada clique — definidas no XML.
2 · No Google Slides: Transições → Esmaecer 0,6s → Aplicar a todos os slides (2 min, manual).
3 · Efeito Morph no Slides: duplicar slide, mover as mesmas formas e escolher Dinâmico.
4 · Animação por bloco: menu Animação → Por objeto → Esmaecer 0,4s.
5 · Atenção: importar PPTX para o Slides costuma descartar animações; apresente no PowerPoint Online para preservá-las.
Regra do guia que continua valendo: movimento é estética, não evidência. Nenhum slide deste deck afirma que algo está concluído.
Notes: Explicar o motivo técnico do pedido (a API não expõe transições) e mostrar o efeito ao vivo, clicando. 45s.

## Slide 16
PRÓXIMO LOTE
Documentado, nada corrigido — e assim que começa
1 · QUEM TEM ACESSO AO SUPABASE
Rotacionar a senha do banco, revisar logs desde 16/10, mover DATABASE_URL para variavel de ambiente e confirmar para a equipe.
2 · QUEM ASSINA O TCC
Registrar D-01 a D-11 em ata, decidir a grafia oficial e fornecer nomes, instituição, período e orientador.
3 · O QUE O ARENA PODE FAZER JÁ
Executar o lote B1 (sessão e autorização) e abrir os capítulos do TCC com PENDENTE onde faltar dado.
Retrato do projeto em 19/10/2026 · commit b0827ec · 76 lacunas com arquivo e linha em docs/etapa-5/PENDÊNCIAS-E-LACUNAS.md
Nada neste deck foi corrigido no código: é o ponto de partida para a equipe decidir — e só depois tocar em app/, components/, lib/, services/ ou supabase/.
COREMOTIOM · ETAPA 5
Obrigatoriedade do TCC: autenticação e autorização por perfis · CRUD de lojas e produtos · checkout · comunidade moderada.
Obrigado.
Notes: Encerrar com a decisão que libera o resto: rotacionar a credencial e bater D-01. 30s.